TÜBİTAK PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU AGY100/AGY101 v1.0 Proje Numarası : Proje Adı : InfoAuto (Otomobil Sanayi Fiyat Dengesizliğini Önlemeye Yönelik Yapay Zeka Destekli Mobil Uygulama) Kuruluş Adı : Ortak Adı (Varsa): :

İÇİNDEKİLER

A. KURULUŞ VE PROJE BİLGİLERİ	5

A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ	5

A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ	6

A.3. PROJE KISA TANITIMI	8

B. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ	11

B.1 - PROJENİN ÇAĞRI KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ	11

B.2 PROJENİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ	14

B.3 PROJENIN SOMUT / ÖLÇÜLEBILIR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SISTEMATIĞI)	16

B.4. PROJENIN YENILIKÇI YÖNLERI	16

C. PROJE PLANI VE KURULUŞ ALTYAPISI	19

C.1. İŞ PLANI	19

C.2. PROJE YÖNETIMI VE ORGANIZASYONU	20

C.3. KURULUŞ ALTYAPISI (*)	21

D. PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ	22

D.1 EKONOMIK ÖNGÖRÜLER	22

D.2 ULUSAL KAZANIMLAR	28

E. RİSK VE FİNANSMAN YAPISI	30

F. PROJE BÜTÇESİ	34

F.1 - PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M011)	34

F.2 - SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M012)	35

F.3 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ  MALİYET FORMU (M013)	36

F.4 - AR-GE ve TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU (M014)	38

F.5 - HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M015)	39

F.6 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M016)	40

F.7 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL) (M030)	41

G.EKLER	42

# A. KURULUŞ VE PROJE BİLGİLERİ

A.0. İlgili Proje ile Karşılaştırma(*)

(*) Sunulan yeni proje önerisi daha önce TÜBİTAK’a sunulmuş ve ret edilmiş / geri çekilmiş veya yürürlükten kaldırılmış bir projenin tekrar sunulması ise ya da daha önce TÜBİTAK desteği ile yürütülmüş olan bir projenin devamı niteliğinde ise, bu bölümde istenen bilgiler hazırlanarak sunulmalıdır.

## A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1.

| Proje Numarası |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projenin Adı | InfoAuto (Otomobil Sanayi Fiyat Dengesizliğini Önlemeye Yönelik Yapay Zeka Destekli Mobil Uygulama) |  |  |  |
| Proje Başlama Tarihi | 05.11.2025 | Proje Bitiş Tarihi |  | 05.05.2026 |
| Destek Başlama Tarihi |  | Destek Bitiş Tarihi |  |  |
| Proje Süresi | 6 ay | Destek Süresi |  |  |
| Teknoloji Grubu | Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grubu |  |  |  |
| Yasal/özel izin: | O Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir. |  |  |  |
| Proje bilgileri paylaşımı | O Proje adı ve Proje Amacı bölümünde verilen bilgilerin başarı öyküsü vb tanıtım faaliyetlerinde, analiz ve raporlama çalışmalarında yayınlanmasına onay veriyorum. O Proje destek süreci tamamlandıktan sonra projenin adının ve amacının TÜBİTAK web sayfasında yayınlanmasına onay veriyorum. (PRODİS’e not: Bu bölümde birinci seçenek işaretlendiği takdirde ikinci seçenek otomatik olarak işaretlenecektir.) |  |  |  |
| Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör | Bilgisayar Programlama Faaliyetleri |  |  |  |
| Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör | Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı |  |  |  |
| Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar |  |  |  |  |
| Yapay Zeka ve Derin Öğrenme: Arıza tespiti için CNN ve LSTM tabanlı modellerin geliştirilmesi. Veri Bilimi ve Büyük Veri Analitiği: Fiyat takibi için veri madenciliği ve manipülatif verileri ayıklamak için anomali tespit algoritmaları. Dijital Sinyal İşleme: Mekanik seslerin analizi için STFT ve Mel-Spektrogram gibi spektral özellik gözlem yöntemleri. Mobil ve Bulut Yazılım Mimarileri: Flutter tabanlı mobil uygulama geliştirme ve Python-FastAPI ile backend sistemleri. Otomotiv Diagnostik Teknolojileri: Teknik bilgi gerektirmeden görüntü ve sesle dijital arıza teşhis sistemleri. |  |  |  |  |
| Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu) |  |  | 62.01 (Yazılım geliştirme) |  |
| Proje Çıktısının GTİP Kodu |  |  |  |  |
| Proje Başlangıç Teknoloji Hazırlık Seviyesi |  |  | THS 3 |  |
| Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi |  |  | THS 7 |  |

A.1.2.

| Proje Yürütücüsü |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı |  | - TC Kimlik No |  |
| Unvanı/Görevi |  |  |  |
| Yazışma Adresi |  |  |  |
| Telefon |  | - Faks |  |
| E-Posta |  | İkincil E-Posta |  |

TEYDEB programlarından nasıl haberdar olduğunuzu aşağıda belirtiniz.

O Daha önce başvurmuştum O TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) O Danışmanlık şirketleri aracılığı ile O Broşür, dergi vs. O TEYDEB’in sunumlarına katıldım O Diğer

## A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1 – Başvuru Yapan Kuruluş Bilgileri

A.2.1.1.

| Kuruluş Yetkilisi |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Türü/Ölçeği/Bilanço verileri |  |
| Vergi Dairesi |  |
| Vergi Sicil No |  |
| Kuruluş Tescil Tarihi |  |
| Ticaret Sicil No |  |
| Projenin Yapıldığı Yer: (Teknokent/Ar-Ge Merkezi/OSB/Diğer) |  |

A.2.1.2. Proje Kişi Bilgileri

| Kuruluş Yetkilisi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı |  | TC Kimlik No |  |
| Unvanı/Görevi |  |  |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| E-Posta |  |  |  |

A.2.1.3.

| Kuruluş Personel Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | Doktora | Yüksek Lisans | Lisans | Teknik/ Meslek Lise | Diğer | Toplam |
| Üretim |  |  |  |  |  |  |
| Ar-Ge |  |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toplam |  |

A.2.1.4.

| Kuruluşun Bir Önceki Yıl veya Son Ara Hesap Dönemine Ait Mali Bilgiler (TL) | Yıl/Dönem |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yıllık Çalışan Sayısı (YİB) |  |
|  | Net Satış Hasılatı |  |
|  | Ar-Ge Giderleri |  |
|  | Yurtdışı Satışlar Toplamı |  |
|  | Ödenmiş Sermaye |  |
|  | Mali Bilanço Toplamı (Aktif veya Pasif Toplamı) |  |
|  | Kamudan Son Üç Yılda Sağlanan Toplam Hibe Destek Tutarı (TL) |  |
|  | Özkaynaklar |  |
|  | Son Üç Yıl Net Satış Ortalaması |  |

| Ortak Kuruluş Bilgileri |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Adı: |  |
| Vergi Dairesi ve Sicil No: |  |
| Adresi: |  |
| Tel/Faks/E-posta/Web Adresi: |  |
| Kuruluş Yetkilisi: |  |
| TC Kimlik No: Ünvanı/Görevi: Tel/Faks/E-posta: |  |
| Kuruluş Türü / Ölçeği: |  |

A.2.1.5 Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

| Kuruluşun Son Beş Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden Diğer Ar-Ge Projeleri (*) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje No ve Adı | Desteğin Alındığı Kurum | Destek Tutarı | Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Ekonomik Değerler | Açıklama |
|  |  |  |  | İhracat Tutarı: Patent Sayısı: Lisans Gelirleri: TEYDEB Desteği mi?: Toplam Satış Miktarı: |  |

(*) PRODİS’te kuruluşun önceki TÜBİTAK Proje bilgileri veri tabanından otomatik olarak gelmektedir. Söz konusu proje bilgileri ile ilgili düzenleme yapılabilir, farklı kurumların desteği ile yürütülmüş proje bilgileri eklenebilir.(Otomatik olarak listelenecektir.)

A.2.1.6. Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için sorular:

1.Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro ne kadardır? (Ürün geliştirme dışındaki projeler için dolaylı şekilde kazanç sağlamaya olanak sağlayan verimlilik artışı,maliyet azaltma,kalite artışı,gibi faydaların ayrıntılı açıklaması. Kuruluşumuzun daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir projesi bulunmamaktadır. Bu başvuru ilk TÜBİTAK projesi niteliğindedir.

2.Desteklenmiş projelerin çıktıları için firmanız tarafından satış sonrası destek veriliyor mu? Satış yapılan ürün geliştirilmeye devam ediliyor mu? Önceki bir TÜBİTAK projesi bulunmadığı için bu madde kuruluşumuz için geçerli değildir.

3.Desteklenmiş proje çıktıları ihraç edilen bir ana ürünün bileşeni mi? (Örneğin ihraç edilen bir otomobilin jantı gibi) Önceki bir TÜBİTAK projesi bulunmadığı için bu madde kuruluşumuz için geçerli değildir.

4.Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz nedir, kısaca belirtiniz. Kuruluşumuz henüz uluslararası bir Ar-Ge destek programına başvuru yapmamıştır. Ancak projenin ticarileşme aşamasında küresel pazar hedeflerine yönelik bu programların değerlendirilmesi planlanmaktadır.

## A.3. PROJE KISA TANITIMI

Bu proje, araç bakım ve onarım süreçlerinde yaşanan fiyat belirsizliğini ortadan kaldırmak ve kullanıcıların teknik bilgi eksikliği nedeniyle maruz kaldığı yanlış yönlendirmeler ile fahiş fiyatlandırmaları engellemek amacıyla geliştirilen, yapay zeka tabanlı bir analiz ve fiyat doğrulama platformudur. Projenin özgün yönü, görüntü işleme ve ses analizi modellerini, Türkiye’de karşılaşabilecek parça fiyatları, işçilik ücretleri ve kullanıcıdan toplanan gerçek veriler ile birleştirerek arıza tespiti - maliyet analizi - adil fiyat üretimi akışını uçtan uca otomatikleştiren bir altyapı sunmasıdır. Proje kapsamında, araçta bulunan kritik bileşenlerdeki arızaların belirlenmesi için CNN temelli bir görüntü işleme modeli geliştirilecektir. Mekanik arızaların teşhisi için kullanıcı tarafından kaydedilen araç seslerinden arıza durumu için tahmin ve çıkarımlar yürütülecek ve bunları RNN /LSTM ile sınıflandıracak ayrı bir ses analizi modülü oluşturulacaktır. Modeller Türkiye’deki araç tamir süreçlerine özgü koşul ve veriler dikkate alınarak eğitilecek olup eğitilen modeller servis içinde bir hibrit bir arıza tespit motoru olarak kullanılacaktır. Bunlara ek olarak, çevrim içi mağazalardan çekilen güncel parça fiyatları, ikinci el piyasa değerleri ve Sanayi Odaları Birliği’nin yayınladığı işçilik tarifeleri birleştirilerek Adil Fiyat Hesaplama Motoru geliştirilecektir. Platform ayrıca kullanıcıların servis fişi veya fatura bilgilerini anonim olarak sisteme eklemesine izin verecek, toplanan fiyat verilerindeki tutarsızlıklar, Isolation Forest ve DBSCAN tabanlı çok değişkenli anomali tespit algoritmaları ile filtrelenerek manipülatif verilerin etkisi ortadan kaldırılacaktır. Uygulama mobil platformlarda (Android/iOS) Flutter tabanlı olarak geliştirilecek, backend altyapısı Python – FastAPI üzerinde çalışacak ve PostgreSQL (PostGIS veri tabanı) yapısı ile konuma göre fiyat analizleri desteklenecektir. Proje çıktısı, Türkiye otomotiv bakım sektöründe daha önce bulunmayan, tüketicinin anında arıza analizi yapabilmesini, teknik bilgi olmadan gerçekçi maliyet hesaplarına ulaşabilmesini ve fiyat manipülasyonuna karşı korunmasını sağlayan yenilikçi bir teknolojik ürün olacaktır. Ekonomik açıdan proje, hem bireysel kullanıcılar hem de servis işletmeleri için şeffaflık sağlayarak piyasa dengesini destekleyecek, teknik açıdan ise görüntü işleme, ses analizi, veri madenciliği ve istatistiksel fiyat modellemesini bir araya getiren bir çıktı verecektir.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız (En fazla 1.500 karakter) Kuruluşumuz, yapay zeka, görüntü işleme, ses analizi, veri madenciliği ve mobil uygulama geliştirme alanlarında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketidir. Ana faaliyet alanımız, gerçek zamanlı veri işleyen ve kullanıcılara karar desteği sunan akıllı sistemler geliştirmektir. Ürün ve hizmet portföyümüz, YZ tabanlı analiz motorları, mobil platform çözümleri ve sektöre özel otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Kuruluşumuzun rekabet avantajı, yüksek doğrulukta model geliştirme kabiliyeti, hızlı prototipleme yetkinliği ve ölçeklenebilir yazılım mimarileri konusundaki teknik uzmanlığıdır. Gelecek hedefimiz, yapay zeka destekli karar sistemlerinde ulusal ölçekte lider olmak ve farklı sektörlere uygulanabilir yenilikçi teknolojiler üretmektir. InfoAuto projesi, bu bakış açısına dayalı bir Ar-Ge uygulamasıdır. Araç arızalarının görüntü ve ses verileriyle tespit edilmesi, parça ve işçilik maliyetlerinin otomatik hesaplanması ve manipülatif verilerin YZ ile filtrelenmesi kuruluşumuzun temel teknik kabiliyetleriyle direkt olarak örtüşmektedir. Proje, hem şirketimizin uzmanlık alanlarını derinleştirecek hem de otomotiv sektörüne yönelik ticarileştirilebilir bir teknoloji üretmemizi sağlayarak stratejik büyümemize katkı sunacaktır..

2 - Projenin Amacı (En fazla 1.000 karakter) Bu projenin amacı, araç bakım ve onarım süreçlerindeki fiyat belirsizliğini ve adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve kullanıcıların teknik bilgi eksikliği nedeniyle yaşadığı yanlış yönlendirmeleri önlemek için yapay zeka tabanlı bir analiz platformu geliştirmektir. Proje kapsamında, araç arızalarının görüntü ve ses verileri üzerinden otomatik olarak tespit edilmesi, ilgili parçaların sıfır ve ikinci el fiyatlarının gerçek zamanlı olarak karşılaştırılması ve Sanayi Odası işçilik tarifeleri ile birleştirilerek kullanıcıya adil fiyat aralığı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca sistem, kullanıcıların paylaştığı servis fişlerini anonim olarak işleyerek fiyat veritabanını genişletecek ve sahte verileri aykırı değer tespit algoritmalarıyla filtreleyerek güvenilir bir maliyet hesaplama altyapısı oluşturacaktır. Projenin ana amacı, şeffaf, güvenilir ve kullanıcıyı koruyan bir otomotiv bakım ortamı oluşturmaktır.. Anahtar Kelimeler:; Yapay Zekâ, Görüntü İşleme, Ses Analizi, Arıza Tespiti, Makine Öğrenmesi, Fiyat Analizi, Aykırı Değer Tespiti, Mobil Uygulama, Veri Madenciliği, Otomotiv Teknolojileri, Karar Destek Sistemleri, İşçilik Ücreti Modelleme.

3 - Yenilikçi Yönleri (En fazla 700 karakter) Proje, araç arızalarını görüntü ve ses verilerinden yola çıkarak yapay zekayla birlikte tespit eden ve bu verileri Türkiye’ye özgü parça fiyatları ile işçilik tarifeleriyle birleştirerek adil fiyat aralığı üreten ilk sistemdir. Manipülatif kullanıcı verilerini anomali tespitiyle filtrelemesi, sıfır/ikinci el parça fiyatlarını gerçek zamanlı karşılaştırması ve yerli otomotiv bakım ekosistemine özgü veri havuzu oluşturması projeye büyük oranda yenilik kazandırmaktadır..

4 - Kullanılacak /Geliştirilecek Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar(En fazla 700 karakter) Projede görüntü işleme için CNN tabanlı modeller, ses analizi için spektral özellik çıkarımı ve LSTM yapıları, fiyat doğrulama için veri madenciliği ve anomali tespit algoritmaları kullanılacaktır. Flutter tabanlı mobil arayüz ve Python-FastAPI backend altyapısı geliştirilecektir. Arıza tespiti ile fiyat modellemesini tek sistemde birleştiren Adil Fiyat Motoru ve yerli araç parkına özgü veri havuzu projenin özgün teknik katkısını oluşturmaktadır..

5 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar (En fazla 1.000 karakter) Proje, araç bakım ve onarım süreçlerinde fiyat şeffaflığı oluşturarak kullanıcıların fahiş ücret ödeme riskini azaltacak, böylece hane halkı harcamalarında tasarruf sağlayacaktır. Adil fiyat oluşumunu destekleyen yapay zeka tabanlı yapı, otomotiv bakım sektöründe haksız rekabeti azaltacak ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçecektir. Türkiye araç parkına özgü oluşturulacak geniş veri tabanı, ülke içi servis standartlarının gelişmesine ve sektörel verimliliğin artmasına katkı sunacaktır. Projenin ticarileşmesi, yerli yazılım ekosistemini güçlendirecek, ihracat potansiyeli yaratacak ve yüksek katma değerli teknolojik ürün geliştiren yerli Ar-Ge kapasitesinin büyümesine destek olacaktır..

Proje Görseli Projenizi değerlendiricilere en iyi şekilde yansıtacağını düşündüğünüz en az bir görsel materyal (fotoğraf, teknik resim, yerleşim resmi ya da taslak çizim, tablo, grafik, devre şeması, sistem mimarisi, kavramsal model diyagramı, akış diyagramı, vb.) bu kısma yüklenmelidir. (Resim (JPG, JPEG, GIF, PNG), PDF ya da Microsoft Word Belgesi formatında dokümanlar yükleyebilirsiniz. 1 ek en fazla 5 MB olabilir, eklerinizin toplam boyutu ise en fazla 10 MB olabilir)

Sunum Materyali (Opsiyonel) Zorunlu olMAmakla birlikte isteyen proje sahibi firmalar/proje yürütücüleri, aşağıdaki sunum seçeneklerinden birini hazırlayıp Proje Öneri Formuna ekleyebilirler (Bu bölümde sadece kuruluş tanıtımı şekline videolar yüklemeyiniz. Video klibiniz en fazla 10 MB olabilir. Sisteme yüklenecek videolar “flv” formatında olmalıdır. Farklı formattaki videolarınızı “flv” formatına Format Factory vb. programlarla dönüştürebilirsiniz. Yüklenecek sunum dosyası boyutu en fazla 5 MB olabilir):

O Proje Sunumu (MSPowerPoint formatında olmalı, 10 slayt sayfasını geçmemelidir) O Proje Tanıtım Videosu (flv formatında olmalı, süresi 5 dakikayı geçmemelidir) O Hiçbiri

# B. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

## B.1 - PROJENİN ÇAĞRI KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ

1 - Projenin çağrı konusuyla ilişkisini açıklayınız.

Önerilen proje, çağrı kapsamında desteklenen yapay zeka, akıllı sistemler, büyük veri analitiği ve mobil uygulama teknolojileri alanlarıyla ilişkilidir. Araçlardan elde edilen görüntü ve ses verilerinin işlenmesiyle arıza tespiti yapan, Türkiye otomotiv bakım pazarına özgü fiyat analiz modelleri geliştiren ve kullanıcı verilerini anomali tespitiyle güvenilir hale getiren yüksek Ar-Ge niteliğine sahip bir teknolojik çözümdür. Çağrı kapsamında vurgulanan yenilikçi dijital çözümlerle sektörlerde verimlilik ve şeffaflık sağlama hedefi, proje kapsamında geliştirilen adil fiyat hesaplama motoru ve yerli veri tabanı ile birebir örtüşmektedir. Proje, hem yapay zeka temelli karar destek sistemleri hem de mobil tabanlı akıllı uygulamalar geliştirme yapısıyla çağrının önceliklendirdiği teknoloji alanlarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, otomotiv bakım sektöründe dijital dönüşümün hızlandırılması ve gerçek veri temelli hizmet modellerinin oluşturulması yönüyle çağrının stratejik amaçlarıyla tamamen uyumludur.

2 - Projenin genel amacını açıklayınız. Proje ile çözülmesi amaçlanan problemi tanımlayınız.

Bu projenin genel amacı, araç bakım ve onarım süreçlerinde yaşanan fiyat belirsizliği, bilgi kirliliği ve kullanıcıların teknik bilgi eksikliği nedeniyle karşılaştığı fahiş fiyat uygulamalarını ortadan kaldıracak YZ tabanlı bir analiz ve doğrulama sistemi geliştirmektir. Günümüzde araç sahipleri, aynı bakım veya arıza için farklı servislerde %100’e varan fiyat farklılıklarıyla karşılaşmakta, arızanın gerçek kaynağını bilemeden karar vermek zorunda kalmakta ve güvenilir bir fiyat referansı bulamamaktadır. Ayrıca yetkisiz servislerin sahte veya manipülatif fiyatlandırma yapması sektörde ciddi bir güven problemine yol açmaktadır. Proje ile çözülmesi amaçlanan temel problem; kullanıcıların araç arızasını teknik bilgiye ihtiyaç duymadan doğru şekilde tespit edebilmesi, gerçek parça ve işçilik maliyetlerini şeffaf biçimde görebilmesi ve fiyat manipülasyonlarına karşı korunmasıdır. Bu doğrultuda görüntü ve ses verilerinden arıza tespiti yapan yapay zeka modelleri, güncel parça fiyatlarını toplayan fiyat motoru ve manipülatif verileri temizleyen anomali tespiti algoritmaları geliştirilerek adil fiyat aralığı sunan bir mobil platform oluşturulacaktır.

3 - Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümü açıklayınız.

Proje amaçlarına ulaşmak için araçtan alınan görüntü ve ses verilerini işleyerek arıza tipini otomatik belirleyen bir yapay zeka analiz motoru geliştirilecektir. Görüntü işleme için CNN tabanlı modeller ile hasar bölgesi tespiti ve parça sınıflandırması yapılacak, mekanik arızalar için ses sinyallerinden spektral özellik çıkarımı ve LSTM tabanlı modelleme kullanılacaktır. Bu iki modelin çıktıları, güncel sıfır ve ikinci el parça fiyatlarını çevrimiçi kaynaklardan toplayan bir fiyat toplama servisi ile birleştirilecektir. İşçilik maliyetleri, Sanayi Odası tarifelerinden otomatik alınarak fiyat hesaplamasını şekillendirecektir. Kullanıcıların paylaştığı servis fişleri, veri madenciliği yaklaşımıyla işlenecek, manipülatif fiyat girişleri Isolation Forest tabanlı anomali tespit algoritmalarıyla temizlenecektir. Tüm bileşenler Python–FastAPI altyapısında bir backend sistemi üzerinde birleştirilecek ve Flutter tabanlı mobil uygulama aracılığıyla kullanıcıya adil fiyat aralığı sunan bütünleşik bir karar destek platformu oluşturulacaktır.

4 - Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan hedefleri açıklayınız.

Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan temel hedef, araç sahiplerinin arıza tespiti ve fiyatlandırma süreçlerinde yaşadığı belirsizliği ortadan kaldırarak güvenilir, yapay zeka destekli bir karar mekanizması oluşturmaktır. Proje sonunda görüntü ve ses verilerinden arıza sınıflandırması yapabilen yüksek doğrulukta bir YZ modeli, güncel parça ve işçilik maliyetlerini otomatik hesaplayan fiyat motoru ve manipülatif verileri tespit ederek filtreleyen güvenilir bir veri analizi yapısı geliştirilmiş olacaktır. Ayrıca Türkiye araç parkına özgü geniş bir bakım ve onarım fiyat veri tabanı oluşturulması, kullanıcıların doğru fiyat aralığını hızlı ve şeffaf şekilde görebilmesi ve servislerin rekabetçi fakat adil bir fiyat politikası benimsemeye yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda ortaya çıkacak mobil uygulamanın, hem bireysel kullanıcılar hem de sektörel paydaşlar için standartlaşmayı destekleyen, ölçeklenebilir ve ticarileştirilebilir bir çözüm olması planlanmaktadır.

5 - Önerilen projenin nihai faydalanıcılarını tanımlayıp bu hedef grubun seçilme nedenlerini gerekçelendiriniz.

Önerilen projenin nihai faydalanıcıları araç sahipleri, bağımsız servis işletmeleri, sigorta şirketleri ve otomotiv sonrası hizmet sağlayıcılarıdır. Araç sahipleri, bakım ve onarım süreçlerinde yaşanan bilgi eksikliği veya asimetrisi nedeniyle fiyat manipülasyonuna en açık grup olduğundan, geliştirilmiş adil fiyat analizi ve yapay zeka tabanlı arıza tespitinden doğrudan yararlanacaktır. Bağımsız servisler ise standartlaşmış fiyat aralıklarına erişerek rekabetçi ve güvenilir hizmet sunma imkanına sahip olacak, bu da müşteri güvenini artıracaktır. Sigorta ve ekspertiz firmaları, sistemin sağladığı arıza tespiti ve fiyat doğrulama modüllerini hasar değerlendirmelerinde kullanarak verimlilik sağlayacaktır. Bu grupların seçilme nedeni, otomotiv bakım sektöründe en büyük maliyet, güven ve verimlilik sorunlarının bu paydaşlarda yoğunlaşması ve geliştirilmiş çözümün bu kesimlerde en yüksek etkiyi yaratacak olmasıdır.

6 - Uygulanacak yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilme gerekçelerini detaylı olarak açıklayınız.

Projenin görüntü işleme bileşeninde, araçtaki arızalı parçaların tespiti ve sınıflandırılması için CNN tabanlı derin öğrenme modelleri kullanılacaktır. CNN’lerin seçilme nedeni, özellikle karmaşık motor bileşenlerinde ve farklı açılardan çekilmiş görüntülerde yüksek doğrulukla nesne tanıma ve hasar segmentasyonu sağlayabilmesidir. Model performansını artırmak amacıyla transfer learning teknikleri kullanılacak ve yerli araç parkına özgü veri setleriyle yeniden eğitim yapılacaktır. Ses analizi modülünde, araçtan gelen mekanik seslerin frekans bileşenlerini incelemek için STFT ve Mel-Spectrogram gibi zaman-frekans dönüşümleri uygulanacaktır. Bu özellikler daha sonra LSTM tabanlı sekans modellerine aktarılacaktır. LSTM’nin tercih nedeni, motor ve kayış sesleri gibi zaman bağımlı sinyallerde arızaya işaret eden tekrar eden kalıpları yakalamada yüksek başarı sağlamasıdır. Fiyat doğrulama motorunda veri madenciliği yöntemleri ve çok değişkenli regresyon yapıları kullanılacaktır. Parça fiyatları farklı platformlardan web scraping ve API entegrasyonları ile toplanacağından, verinin temizlenmesi ve standartlaştırılması için rule-based preprocessing ve istatistiksel normalizasyon teknikleri uygulanacaktır. Manipülatif veya aşırı uç veri girişlerini tespit etmek için Isolation Forest ve DBSCAN gibi anomali tespit algoritmaları kullanılacaktır. Bu yöntemler, etiketlenmemiş veri üzerinde yüksek doğrulukla aykırı örnekleri belirleyebildiği için seçilmiştir. İşçilik ücretlerinin modele entegrasyonu için bölgesel ağırlıklandırma yapılacak ve bu değerler fiyat motorunda dinamik olarak güncellenecektir. Backend mimarisi Python –FastAPI ile kurulacak olup, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Mobil uygulamanın Flutter ile geliştirilmesinin nedeni, tek kod tabanı ile Android ve iOS’ta tutarlı performans sunması ve cihaz üzerinde YZ modelinin hafif sürümlerinin çalıştırılmasına olanak vermesidir. Tüm bu yöntemlerin beraber kullanımıyla, projenin amacına uygun şekilde arıza tespiti ve adil fiyat analizi sunan bir model yapısı oluşturacaktır.

7 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)

O Evet O Hayır Öncelikli Alan Gerekçesi:

## B.2 PROJENİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ

Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu (“State-of-the-Art”) Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız. (En fazla 3.000 karakter)

Günümüzde otomotiv sektörü henüz beklenen ideal düzeyde bir şeffaflık seviyesine ulaşamamıştır. Uluslararası alanda Fixd gibi çözümler sensör verilerini okuyarak arıza kodu sunmaya odaklanırken, RepairPal gibi platformlar manuel veri girişiyle tahmini maliyet hesaplamaları yapmaktadır. Fakat bu tarz sistemler direkt olarak ses ve görüntü verilerinden yola çıkarak tahmini bir arıza çıktısı verememektedir.Ulusal çalışmalara bakıldığında, yapay zeka kullanımı ile araba arızasına göre hazır verilerden elde edilmiş karar destek sistemlerine rastlanmamakta, bu şekilde projeye doğan ihtiyaç seviyesi artmaktadır.

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz:

Teknik / teknolojinin adı/tanımı; Kullanılacak / Geliştirilecek; Projede niçin ihtiyaç duyulduğu; Projenin hangi aşamasını ilgilendirdiği (iş paketi); Çalışmayı yürütecek proje personelleri; Kuruluş dışından danışmanlık / hizmet alınacak kişi ya da kuruluşlar. CNN ile Görüntü İşleme; Geliştirilecek; Araçta hasarların tespiti ve sınıflandırması; İP2; Veri Bilimci; Üniversite Danışmanı. Ses Analizi (LSTM/GRU); Geliştirilecek; Motor ve diğer seslerden yola çıkarak çıkarım; İP2; Veri Bilimci; Üniversite Danışmanı. Anomali Tespiti (Isolation Forest); Geliştirilecek; Manipülatif/yanlış bilgi ayrımı; İP3; Veri Bilimci, Yazılım Mühendisi; Üniversite Danışmanı. Adil Fiyat Hesaplama Motoru; Geliştirilecek; Parça fiyat ve işçilik tarifeleri üzerinden maliyet analizi; İP3; Yazılım Mühendisi; Sektördeki Uzmanlar. Flutter ile Mobil Uygulama; Kullanılacak; Geliştirilen YZ modellerinin kullanılıp verilerin toplanması; İP4; Flutter Developer; -.

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız. (En fazla 3000 karakter)

Projede geliştirilecek yapay zeka arıza tespit sistemi, kuruluşumuzun mevcut bilgi birikimine rağmen çeşitli teknik belirsizlikler ve geliştirme açısından zorluklar içermektedir. Öncelikle, araç motoru, fren, süspansiyon ve elektrik bileşenlerine ait görüntülerin farklılık gösterebilecek yapısı, farklı ışık koşulları, çekim açıları, kamera kalitesi ve araç modelleri nedeniyle tutarlı bir veri kümesi oluşturmayı zorlaştırabilir. Bu durum, CNN tabanlı görüntü işleme modellerinin doğruluğunu doğrudan etkilediğinden, veri artırma stratejileri, sınıflandırıcı optimizasyonları ve domain adaptation tekniklerinin projeye özgü olarak geliştirilmesini zorunlulaştırır. Ses analizi tarafında ise motor tıkırtısı, kayış sesi veya fren ötmesi gibi mekanik seslerin çevresel gürültü, yol sesi ve mikrofona bağlı kalite değişimleriyle karışması önemli bir belirsizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle zaman-frekans dönüşümleri, spektral filtreleme, gürültü azaltma algoritmaları ve LSTM tabanlı sekans modellerinin araç seslerine adaptasyonu kuruluşumuz için yeni bir Ar-Ge alanıdır. Özellikle mobil cihazlardan toplanan düşük kaliteli seslerin doğru arıza sınıflandırmasına dönüştürülmesi ciddi bir mühendislik problemidir. Fiyat modelleme bileşeninde, sıfır ve ikinci el parça fiyatlarının farklı platformlardan gerçek zamanlı olarak elde edilmesi verinin doğrulanması, standartlaştırılması ve anomalilerin ayıklanması gereklidir. Kullanıcıların gönüllü olarak paylaştığı servis fişleri, format ve içerik açısından tutarsız olduğundan, OCR tabanlı metin çıkarımı ve anomali tespit algoritmaları üzerinde özgün iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Parça fiyatlarındaki bölgesel değişikliklerin, işçilik tarifeleri ile birleştirilerek güvenilir bir adil fiyat modeline dönüştürülmesi mevcut literatürde doğrudan çözülmüş bir problem olmadığından çok değişkenli regresyon yapıları ve istatistiksel öğrenme algoritmalarının proje özelinde araştırılması gerekecektir. Ayrıca manipülatif veri girişlerinin tespiti için kullanılacak Isolation Forest, DBSCAN ve benzeri yöntemlerin otomotiv sektörüne özgü veri dağılımlarına uyarlanması, kuruluşumuzun daha önce uygulamadığı yeni bir Ar-Ge alanıdır. Bu modellerin yanlış pozitif/negatif oranlarının dengelenmesi, fiyat motorunun güvenilirliği için kritik bir zorluktur. Tüm modüllerin mobil cihazlarda düşük gecikme süreleriyle çalışması, yapay zekâ model boyutlarının optimize edilmesi, sunucu-mobil iletişiminde ölçeklenebilir bir mimarinin oluşturulması da teknik olarak kayda değer bir zorluk seviyesindedir. Veri güvenliği, KVKK uyumu, anonimleştirme metodları ve hassas işlem verilerinin korunması da ek mühendislik gerektirmektedir. Bu nedenlerle proje, kuruluşumuzun mevcut yetkinliklerini aşan; yeni model mimarileri, veri toplama teknikleri, fiyatlama algoritmaları ve optimizasyon yöntemleri geliştirmeyi gerektiren bir çalışmadır.

## B.3 PROJENIN SOMUT / ÖLÇÜLEBILIR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SISTEMATIĞI)

Proje Hedefleri Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Başarı ölçütü; Hedeflenen değer. Görüntüden arıza tespit doğruluğu; %90 ve üzeri doğruluk.. Ses analizi ile mekanik arıza sınıflandırma doğruluğu; %85 ve üzeri.. Adil Fiyat Motorunun fiyat tahmin sapması; Gerçek fiyattan en fazla ±%10 sapma.. Manipülatif veri tespit başarımı.; %95 doğru tespit oranı.. Mobil uygulama üzerinden kullanıcıya fiyat sonucunun sunulma süresi.; < 3 saniye toplam işlem süresi.

## B.4. PROJENIN YENILIKÇI YÖNLERI

Yenilikler Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

Projenin Ar-Ge sürecinde, araç arızalarının görüntü ve ses verilerinden yüksek doğrulukla belirlenebilmesi ve buna bağlı adil fiyat analizinin oluşturulabilmesi için çok katmanlı teknik yaklaşımlar kullanılacaktır. Öncelikle görüntü işleme modülünde, araç bileşenlerini tespit etmek ve hasarlı bölgeleri ayrıştırmak için CNN tabanlı bir yapı geliştirilecektir. Bu mimaride transfer learning uygulanacak, yerli araç parkını temsil eden görüntü veri setleri üzerinde fine-tuning yapılarak modelin Türkiye koşullarına özgü adaptasyonu sağlanacaktır. Modelin performansı artırmak için veri artırma, sınıf dengesizliği için focal loss, hasar bölgelerinin daha doğru segmentasyonu için Grad-CAM tabanlı görselleştirme ve mimari optimizasyon teknikleri kullanılacaktır. Ses analizi modülünde, araçtan gelen mekanik seslerin tanımlanması için zaman-frekans dönüşümleri ile özellik çıkarımı uygulanacaktır. STFT, Mel-Spectrogram, MFCC gibi dönüşümler sonrasında elde edilen spektral veriler LSTM veya GRU tabanlı sekans modellerine aktarılacaktır. Motor sesinde çevresel gürültünün yüksek olması nedeniyle spectral subtraction, Wiener filtering gibi gürültü azaltma yöntemleri Ar-Ge sürecinin bir parçası olarak optimize edilecektir. Model çıktıları, yanlış pozitif oranlarını azaltmak için hem istatistiksel eşikleme hem de ikincil doğrulayıcı bir sınıflandırıcı ile bütünleştirilecektir. Fiyat analizi ve doğrulama sürecinde, web kaynaklarından çekilen parça fiyatları üzerinde veri madenciliği yaklaşımları uygulanacaktır. Farklı satıcı platformlarından alınan fiyatların normalizasyonu için z-score standardizasyonu, bölgesel farklılıkların modellenmesi için ağırlıklı regresyon yaklaşımları ve zaman serisi analizi kullanılacaktır. Kullanıcıdan gelen servis fişlerinde OCR ile metin çıkarımı yapıldıktan sonra, metin içerisindeki tutarsızlıkların belirlenmesi için rule-based filtreler ve doğal dil işleme yöntemleri kullanılacaktır. Manipülatif fiyat girişlerini tespit etmek için gözetimsiz anomali tespit algoritmaları uygulanacaktır. Isolation Forest ile veri dağılımındaki olağan dışı fiyat noktaları belirlenirken, yoğunluk temelli DBSCAN algoritması ile tutarlı fiyat kümeleri çıkarılacak ve sistemin güvenilirlik katsayısı dinamik olarak hesaplanacaktır. Bu iki yöntemin hibrit kullanımının proje veri yapısına daha yüksek doğruluk sağladığı ön deneylerde gözlemlenmiştir. Tüm yapay zekâ modelleri, gerçek zamanlı mobil kullanım için optimize edilecek; model boyutlarının küçültülmesi için quantization, pruning ve TensorFlow Lite dönüştürme teknikleri kullanılacaktır. Bu sayede hesaplama maliyeti düşük cihazlarda bile hızlı arıza analizi yapılabilecektir. Backend mimarisi, yüksek trafik durumlarında ölçeklenebilirlik amacıyla asenkron işleyişi destekleyen FastAPI üstünde kurulacak ve fiyat motoru ile YZ modülleri mikroservis yaklaşımıyla ayrıştırılacaktır. Bu yöntem seti, projenin yüksek Ar-Ge niteliğini destekleyen teknik derinliği oluşturmaktadır.

- Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması (Tablo Y.1):

- Kuruluşumuzda önerilen proje çıktısı ile kıyaslama yapılabilecek benzer bir ürün/süreç yoktur. Teknik Özellikler; Proje Çıktısı; Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (1); (Varsa) Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (2); ........ Özellik-1. Özellik-2. Özellik-3. - Kuruluşumuzun benzer ürün/süreçlerle kıyaslama aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

- Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması (Tablo Y.2):

- Projede piyasada kıyaslanabilecek bir benzeri olmayan yeni bir ürün/süreç geliştirilecektir. - Proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslaması aşağıdaki tabloda yapılmıştır. Teknik Özellikler; Proje Çıktısı; Benzer Ürün/Süreç (1); (Varsa) Benzer Ürün/Süreç (2); ........ Görüntü ve ses tabanlı arıza tespiti; CNN + LSTM modelleri ile aynı uygulamada hem görüntü hem ses analizi yapan entegre YZ motoru; Yurt dışı: Fixd OBD2 (yalnızca sensör verisi); YourMechanic (görüntü analizi yok, sadece manuel değerlendirme). Adil fiyat motoru (sıfır/ikinci el parça + işçilik tarifesi); Gerçek zamanlı parça fiyat toplama + bölgesel işçilik ücreti entegrasyonu + anomali tespiti ile fiyat doğrulama; Türkiye: ArabaServis / Arabam bakim fiyat hesaplayıcı (sadece manuel giriş, YZ yok); Yurt dışı: RepairPal (ABD fiyatlarına göre sınırlı, ses/görüntü entegrasyonu yok). Kullanıcı fişi işleme ve sahte veri filtreleme; OCR + Anomali Detection (Isolation Forest, DBSCAN) ile manipülatif veri ayıklama; -; Mitchell Repair Data (yalnızca profesyonel servisler için kapalı veri seti, kullanıcı katılımı yok).

ORTAKLI PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER (*)

(*)(Bu bölüm ulusal ortaklı yürütülen projeler kapsamındaki başvurularda aktif hale getirilecektir.)

Projede ortaklar arasındaki iş bölümünü açıklayınız. Projedeki görev ve sorumluluklarınızı iş paketleri ile ilişkilendirerek belirtiniz. Proje ortaklarının projede kullanılacak yeteneklerinin birbirlerini tamamlayıcılığı hakkında bilgi veriniz.

Projenin ortaklarından teknoloji transferi yapılması öngörülüyorsa, projedeki teknoloji transferinin kalıcılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veriniz.

Proje sonucunda oluşacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ortaklar arasındaki paylaşımının nasıl yapılacağını açıklayınız.

# C. PROJE PLANI VE KURULUŞ ALTYAPISI

## C.1. İŞ PLANI

| İş Paketi Tanımlama Formu (Her iş paketi için ayrı bir form hazırlanacaktır) |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Paketi No: | 2 |  |
| İş Paketi Adı: | YZ Modellerinin (Görüntü/Ses) Geliştirilmesi ve Eğitimi |  |
| Başlama Tarihi: | 01.01.2026 |  |
| Bitiş Tarihi: | 05.05.2026 |  |
| İlgili Kuruluşlar (Ortaklı projelerde proje ortaklarından bu iş paketinde yer alanları işaretleyiniz) |  |  |
| İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz (En fazla 3.000 karakter): |  |  |
| Görüntü veri seti artırımı CNN hasar tespit modelinin eğitilmesi ses sinyallerinden çıkarımı LSTM modelinin kurulması, modellerin geliştirilmesi |  |  |
| İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz (En fazla 3.000 karakter): |  |  |
| Transfer Learning teknikleri kullanılacaktır. Özgün olarak yerli veri setleri ile modeller eğitilecek ve mobil cihazlarda çalışacak şekilde optimize edilecektir |  |  |
| İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz. Bu iş paketinde herhangi bir deney / test / analiz yapılmayacaksa belirtiniz): |  |  |
| Deney / Test / Analiz Adı; Yapılma Nedeni; Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda); (Yurtdışında yapılacak ise) Gereçkesi. Model Doğrulama Testi; %90 doğruluk hedefine ulaşıyor mu?; Firma İçi. Gürültü Azaltma Analizi; Ses kirliliğini azaltmak; Laboratuvar. |
| Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz: |  |  |
| Ara Çıktının Tanımı; Beklenen Gerçekleşme Tarihi:; Çıktının Kullanılacağı İş Paketi. Eğitilmiş Görüntü ve Ses Dosyaları; 03.03.2026; İP4. Performans ve Doğruluk Raporu; 03.03.2026; İP4. |

| Ara Çıktılar (Kilometre Taşları) Listesi (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ara Çıktı | Elde edileceği iş paketi | Beklenen gerçekleşme tarihi | Çıktının kullanılacağı iş paketi |
| Ara Çıktı-1 |  |  |  |
| Ara Çıktı-2 |  |  |  |

(*) Bu bölüm iş paketlerinde verilecek Ara Çıktı bilgileri kullanılarak PRODİS tarafından otomatik olarak oluşturulur.

## C.2. PROJE YÖNETIMI VE ORGANIZASYONU

Proje Yönetimi İle İlgili Açıklamalar

Proje 6 aylık kısa bir sürede sonuç alım hedeflediği için Çevik yazılım yönetim süreci ile yönetilecektir. Planlama şu şekilde yapılmıştır: Yönetim Yapısı ve Karar Alma: Proje yürütücüsü, projenin idari, mali ve teknik tüm süreçlerinden sorumlu ana yetkilidir. Teknik kararlar, veri bilimci ve yazılım mühendisi tarafından ortaklaşa alınacak, takvim ve bütçe proje yürütücüsü tarafından denetlenecektir. İletişim ve İş Takibi: Ekip içi koordinasyon için zaman zaman toplantılar düzenlenecektir. İş takibi için Jira/Trello gibi dijital proje yönetim araçları, kod ve model yönetimi için ise GitHub gibi sistemler kullanılacaktır. İzleme ve Değerlendirme: Her iş paketinin sonunda, formda belirtilen kilometre taşları hedeflenen başarı kriterlerine göre test edilecektir. Kalite Güvence ve Standartlar: Yazılım geliştirme süreçlerinde ISO/IEC 12207 standartları, veri güvenliğinde ise ISO/IEC 27001 gereklilikleri göz önünde tutulacaktır. Modellerin başarısı, doğrulama testleriyle teyit edilecektir. Risk ve Değişiklik Yönetimi: Proje sırasında bir risk oluştuğunda, B planları devreye girecek ve tablo/grafiklerle finansal denetim sağlanacaktır. Bilgi Birikiminin Korunması: Tüm teknik dökümantasyon, model mimarileri ve kullanıcı geri bildirimleri kayıt altına alınarak kuruluş hafızasına aktarılacaktır.

Proje Personel Listesi Bu formda projede görevli personeller ile ilgili bilgiler eklenecektir. Proje personelinin her biri için Personel Özgeçmis Formu'nu doldurarak "Personel Ekle" ekranından PDF formatına dönüştürüp ekleyiniz.

Personel Adı; Unvan; TC Kimlik/Pasaport No; Eğitim Durumu; Lisans Mezuniyet Tarihi; İşe Başlama Tarihi; Fikir Sahibi; Özgeçmiş. Özgür Taşkıran; ..................; .........; ..........; ...............; ......... Nehir Uzunçakmak; ..................; .........; ..........; ...............; ......... Eren Büyükaşık; ..................; ........; ..........; ...............; ......... Serdar Kafalı; ................; .......; ..........; ................; ..........

## C.3. KURULUŞ ALTYAPISI (*)

(*) Bu bölüm birden fazla kuruluş tarafından sunulan ortaklı projelerde her kuruluş için ayrı ayrı doldurulacaktır)

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında açıklayınız: a) Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları, Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb), b) Kuruluşunuz dışından alınan danışmanlık hizmetleri ve diğer kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar. c) Proje sonucu ortaya çıkacak bilgi birikimini kuruluşunuzda kalıcı hale getirmek için aldığınız tedbirleri açıklayınız. d) Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneğiniz hakkında bilgi veriniz.

### a) Mevcut Ar-Ge Yapılanması ve Olanaklar Kuruluşumuz, yapay zekâ ve veri analitiği odaklı bir Ar-Ge birimine sahiptir. Derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi için NVIDIA GPU destekli sunucular, Python–TensorFlow–PyTorch ekosistemine yönelik yazılım altyapıları ve veri toplama/test süreçlerinde kullanılan mobil cihaz laboratuvarı bulunmaktadır. Ar-Ge ekibinin ihtiyaç duyduğu tüm modelleme, simülasyon, sürüm kontrolü ve uygulama geliştirme araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ses işleme ve görüntü analizi için özel test ortamları ve veri etiketleme platformları mevcuttur. ### b) Dış Danışmanlık Hizmetleri ve Ortak Çalışmalar Gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Bilgisayar Müh, Elektrik-Elektronik Müh.) akademik danışmanlık alınmakta, dış uzmanlardan model doğrulama, istatistiksel analiz ve güvenlik değerlendirmesi konularında destek sağlanmaktadır. Sektördeki bağımsız servisler, yedek parça satıcıları ve otomotiv uzmanlarıyla veri toplama ve doğrulama süreçlerinde iş birliği yapılmaktadır. Bu sayede hem teknik hem de sektörel doğrulama çok yönlü sağlanmaktadır. ### c) Bilgi Birikimini Kuruluşta Kalıcı Kılma Tedbirleri Proje kapsamında geliştirilen tüm kod tabanı, modeller, veri sözlükleri ve teknik dokümantasyon kurumsal repo üzerinde saklanacak; bilgi sürekliliği versiyonlama sistemleriyle güvence altına alınacaktır. Ar-Ge ekibi için iç eğitim dökümanları ve best-practice rehberleri oluşturulacak, yeni personelin projeye hızlı adaptasyonu için teknik onboarding paketleri hazırlanacaktır. Proje sonrası teknolojilerin farklı uygulama alanlarına aktarılması için kurumsal bilgi yönetimi prosedürleri devreye alınacaktır. ### d) Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarım Yeteneği Kuruluşumuz, prototip geliştirme, hızlı ürün doğrulama, kullanıcı odaklı tasarım ve ölçeklenebilir mimari geliştirme konularında deneyimlidir. Mobil uygulama, YZ modelleri ve backend sistemleri entegre biçimde geliştirme kapasitesine sahiptir. Daha önce geliştirilen akıllı karar sistemleri, veri toplama platformları ve gerçek zamanlı analiz araçları, proje kapsamında ortaya çıkacak yeni ürünün tasarımı için doğrudan kullanılan bir bilgi birikimi oluşturmaktadır.

# D. PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ

## D.1 EKONOMIK ÖNGÖRÜLER

Ticari Başarı Potansiyeli Proje çıktısının ticarileşme / ekonomik yarara dönüşme potansiyelini değerlendirerek; - Hedeflenen kullanım alanları, yurtiçi ve yurtdışı pazarların büyüklüğü, sözkonusu pazarlara erişim stratejisi, olası müşteriler ve rakiplerin mevcut pazar payları hakkında bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter)

Proje çıktısı olan yapay zeka destekli araç arıza tespit ve adil fiyat hesaplama platformunun öncelikli kullanım alanları, bireysel araç sahipleri, bağımsız servisler, ekspertiz firmaları, sigorta kuruluşları ve ikinci el araç ticareti yapan işletmelerdir. Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 28 milyon araç bulunmakta ve bunların büyük bölümü garanti kapsamı dışında olduğundan bakım-onarım maliyetleri kullanıcı sorumluluğundadır. Sektördeki yıllık bakım-onarım hacmi 10 milyar USD’nin üzerindedir ve fiyat farklılıkları %30–100 aralığında değişmektedir. Bu durum, fiyat şeffaflığı sağlayan yapay zekâ tabanlı çözümlere yüksek talep oluşacağını göstermektedir. Global pazar boyutu da önemli bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. YZ destekli otomotiv sonrası hizmetler pazarının 2024–2030 arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %15’in üzerindedir ve pazarın 2030’da 12–15 milyar USD seviyelerine ulaşacağı öngörülmektedir. Arıza tespit sistemleri, dijital bakım platformları ve fiyat doğrulama araçları bu büyümenin merkezinde yer almaktadır. Özellikle ABD ve Avrupa’da RepairPal, Fixd gibi platformlar bulunsa da görüntü + ses analizi + fiyat doğrulama + sahte veri filtreleme modüllerinin entegre olduğu bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle proje çıktısı uluslararası pazarda da rekabet avantajına sahiptir. Yurtiçi pazar erişim stratejisi, çok aşamalı bir büyüme modeliyle planlanmaktadır. İlk aşamada büyük şehirlerdeki kullanıcılar hedeflenecek, dijital pazarlama, iş birlikleri ve servis ağları üzerinden organik büyüme sağlanacaktır. İkinci aşamada sigorta şirketleri ve ekspertiz zincirleri ile kurumsal entegrasyon hedeflenecek; sistemin kurumsal paketleri bu paydaşlara sunulacaktır. Diğer aşamada mobil uygulama üzerinden ücretli premium özellikler ile gelir modeli çeşitlendirilecektir. Yurtdışı pazar erişim stratejisi şunlara dayanmaktadır: modüler ürün yapısı sayesinde platformun yabancı ülke araç parklarına kolay uyarlanabilmesi ve API tabanlı fiyat motorunun yerel veri sağlayıcılarla uyumlanması. İlk hedef pazarlar, yoğun ikinci el araç piyasasına sahip ve mobil servis uygulamalarının yaygın olduğu Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika olarak belirlenmiştir. Rakip analizinde, mevcut uygulamaların yalnızca OBD2 sensör verisi okuma veya manuel fiyat karşılaştırma sunduğu ama görüntü ve ses analizi temelli arıza tahmini ile işçilik + parça fiyat doğrulamasını birlikte sunan bütünleşik bir çözüm bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle proje, hem yerli hem de küresel pazarda ilk hareket eden olma avantajına sahip olacaktır. Genel değerlendirme olarak proje çıktısının geniş kullanıcı kitlesi, abonelik ve kurumsal satış gibi gelir modellerine uygunluğu ve mevcut pazardaki boşluğu doldurması nedeniyle yüksek ticari başarı potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.

- Çıktının ticarileşmesi / ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için ilave yatırım ihtiyacı varsa, önemli maliyet kalemlerini ve bu maliyetlerin nasıl karşılanacağını / finanse edileceğini açıklayınız. Ticarileştirme sürecinin kimlerce ve nasıl yöneteceğini ve bu kişilerin konuya ilişkin deneyimlerini özetleyiniz. (En fazla 3.000 karakter)

Proje çıktısının ticarileşmesi /ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için; O İlave Yatırım İhtiyacı YOKtur. O İlave Yatırım İhtiyacı VARdır. *****

Proje çıktısının sürdürülebilir şekilde ticarileştirilebilmesi ve ulusal ölçekte ekonomik değer üretebilmesi için Ar-Ge süreci tamamlandıktan sonra ek yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. İlk olarak, sistemin gerçek kullanıcı sayısıyla ölçeklenebilmesi için yüksek kapasiteli bulut sunucuları, veri tabanı yönetim altyapısı, CDN hizmetleri ve güvenlik katmanları gerekecektir. Bu yatırım kalemleri yıllık işletme maliyetleri açısından önem taşımaktadır. Mobil uygulamanın iki platformda (Android–iOS) yayınlanması için geliştirme lisansları, sürekli güncelleme maliyetleri ve kullanıcı destek hizmetleri de ek kaynak gerektirmektedir. Ticarileştirme aşamasında en önemli yatırım kalemlerinden biri pazar erişimi ve kullanıcı kazanım maliyetleridir. Dijital reklam, sosyal medya kampanyaları, servis işletmeleriyle yapılan iş birlikleri, kurumsal satış süreçleri ve sigorta şirketleri ile yapılacak entegrasyonlar için belirli bir pazarlama bütçesi zorunludur. Ayrıca, veri havuzunun genişletilmesi amacıyla araç servisleri, yedek parça tedarikçileri ve ekspertiz merkezleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi, saha operasyonu maliyetini doğuracaktır. Sistemin kurumsal müşterilere sunulabilmesi için API hizmeti, güvenlik sertifikaları, yük testleri ve kurumsal SLA yapılarının oluşturulması gerekmektedir. Bu süreçler hem teknik hem de hukuki danışmanlık gerektirdiğinden ilave maliyet oluşturur. Veri gizliliği, KVKK/GDPR uyum çalışmaları ve düzenli sızma testleri için dış danışmanlık hizmeti alınması da planlanmaktadır. Ticarileştirme süreci kuruluşumuzun yazılım geliştirme ve ürün yönetimi alanındaki deneyimli ekibi tarafından yürütülecek, pazarlama faaliyetleri ise hem iç ekip hem de dış partner ajansların desteğiyle yönetilecektir. Kuruluşumuz daha önce dijital ürün ticarileştirme süreçlerinde yer aldığından, kullanıcı kazanımı, abonelik modelleri, uygulama içi ödeme sistemleri ve kurumsal satış alanlarında tecrübeye sahiptir. Sonuç olarak, proje çıktısının geniş kitlelere ulaşabilmesi, ölçeklenebilir bir altyapı üzerine oturması ve rekabetçi bir konum elde etmesi için Ar-Ge sonrası dönemde makul düzeyde ek yatırım gerekmektedir. Bu yatırımın, ürünün pazara giriş hızını arttıracağı ve uzun vadede ekonomik getirisini önemli ölçüde yükselteceği öngörülmektedir.

Ekonomik Getiri Tahmini (NOT: Proje çıktısı belirli bir sektör ya da müşteri kitlesini hedefleyerek pazara sunulacak bir “ürün” ise (a) bölümünü, tek bir müşteri talebi doğrultusunda (müşteriye özel) geliştirilecek bir ürün ya da süreç ise (b) bölümünü, pazara sunulmayacak, sadece kuruluşunuz tarafından kullanılacak yeni ya da iyileştirilmiş bir süreç veya ürün ise (c) bölümünü doldurunuz.)

O a) Pazara sunulacak. ***** O b) Tek bir müşteri için geliştirilecek. O b-1) Müşteri talebinin tekrarlanması beklenMEmektedir. O b-2) Müşteri talebinin sürekliliği beklenmektedir. O c) Kuruluş içinde kullanılacak. - Proje çıktısının kuruluşunuza sağlayacağı ekonomik getiriye ilişkin rakamsal öngörülerinizi aşağıdaki tabloda belirtiniz. Öngörülerinize esas teşkil eden hesaplamalarınızı / yaklaşımlarınızı aşağıda açıklayınız. (En fazla 3.000 karakter). O i) Proje çıktısı sadece yurtiçi pazara sunulacaktır.********* O ii) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara (da) sunulması hedeflenmektedir.. 12126. Proje başlangıcından itibaren yurtiçi pazara çıkış süresi (Ay): 121212. Proje başlangıcından itibaren yurtdışı pazara çıkış süresi (Ay)(*): Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun;; 1.Yıl sonu; 3.Yıl sonu; 5. Yıl ve sonrası. Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL); 1.800.000 TL; 6.500.000 TL; 15.000.000 TL. Beklenen yurtdışı toplam satış (ihracat) hasılatı (TL) (*); 0 TL; 4.000.000TL 2.000.000 TL.; 8.000.000 TL. Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%); %100.; %260.; %130.. Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%)(*); –; %100; %300. Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%); %1; %3; %6. Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%)(*); –; %0.3; %1. (*) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara da sunulması hedefleniyorsa doldurulacaktır.. - Proje çıktısının müşterisi (yurtiçi, yurtdışı), kullanılacağı sektör, ülkemize ithal ikamesi sağlama potansiyeli, proje çıktısının satışından beklenen kâr ve proje sonrasında proje çıktısına benzer/ilişkili konularda yeni siparişler alma potansiyeli hakkında bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter). 25.000.000 TL+. b-1) Proje çıktısı ile elde edilmesi beklenen toplam satış hasılatı (TL):. b-2) O i) Proje çıktısı sadece yurtiçi pazara sunulacaktır. ** O ii) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara (da) sunulması hedeflenmektedir.. 12126. Proje başlangıcından itibaren yurtiçi pazara çıkış süresi (Ay): 121212. Proje başlangıcından itibaren yurtdışı pazara çıkış süresi (Ay)(*): Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun;; 1.Yıl sonu; 3.Yıl sonu; 5. Yıl ve sonrası. Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL). Beklenen yurtdışı toplam satış (ihracat) hasılatı (TL) (*). Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%). Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%)(*). Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%). Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%)(*). (*) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara da sunulması hedefleniyorsa doldurulacaktır... Proje çıktısının birincil müşteri grubunu bireysel araç sahipleri, bağımsız otomotiv servisleri, ekspertiz merkezleri, sigorta şirketleri ve ikinci el araç ticareti yapan işletmeler oluşturmaktadır. Bu gruplar, araç arızasının doğru tespiti ve adil fiyatlandırma konusunda ciddi bilgi eksikliği yaşadıkları için yapay zekâ temelli çözümlere en yüksek talebi gösteren kitledir. Yurtdışı müşteri grupları ise özellikle ikinci el araç pazarının büyük olduğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika bölgelerindeki kullanıcılar ve servis ağlarıdır. Proje çıktısı otomotiv bakım-onarım, sigorta, ekspertiz, yedek parça, ikinci el araç ticareti ve mobil hizmet platformları gibi çok geniş bir sektörel ağda kullanılabilir. Çözümün hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere API ve kurumsal entegrasyon modeliyle sunulabilecek olması, sektörler arasında ölçeklenebilir bir kullanım potansiyeli oluşturmaktadır. Proje çıktısı, Türkiye’de bulunan dış kaynaklı bazı platformların yerine geçerek önemli ölçüde ithal ikamesi sağlayacaktır. Özellikle araç arıza tespiti için kullanılan OBD2 cihazları ve yabancı yazılım hizmetlerinin lisans masrafları değerlendirildiğinde yerli YZ tabanlı bir çözüm, sektörel maliyetleri düşürecek ve dışa bağımlılığı azaltacaktır. Ayrıca verinin yurtiçinde işlenmesi, KVKK uyumu ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantaj sağlar. Ürün satışından beklenen kar modeli birçok yoldan gelmektedir. Premium gelirleri, servis ve ekspertiz firmalarından kurumsal lisans gelirleri, global pazarda API tabanlı fiyat motoru entegrasyon gelirleri ve reklam/iş birliği modelleri planlanmaktadır. İlk yıl sonunda operasyonel maliyetleri düşürmeyi takiben %20–30 aralığında net kar elde edilmesi öngörülmektedir. Ürünün ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasıyla üçüncü yılda karlılığın %40 seviyelerine çıkması beklenmektedir. Proje çıktısının sağladığı bilimsel ve teknik altyapı, kuruluş için uzun vadede yeni sipariş ve proje alma fırsatları oluşturacaktır. Arıza tespit modeli, sigorta hasar dosyalarının otomatik değerlendirilmesi, filo yönetimi, elektrikli araç batarya sağlık analizleri gibi yan alanlara uyarlanabilir. Bu durum, özellikle sigorta şirketleri, araç kiralama firmaları ve büyük servis zincirleri tarafından talep edilebilecek ek projeler için önemli bir potansiyel yaratmaktadır. Ayrıca yurtdışı servis ağları ve otomotiv teknolojisi firmalarıyla lisans anlaşmaları yapılması da mümkündür. Sonuç olarak proje çıktısı, yüksek müşteri potansiyeli, geniş sektör kullanımı, ithal ikamesi yaratması, ölçeklenebilir gelir modeli ve sürdürülebilir yapısı sayesinde ekonomik açıdan güçlü bir ticari başarı vadetmektedir.. - Proje çıktısının kuruluş verimliliğine, maliyet düşüşüne, kalite artışına ve rekabet gücüne beklenen katkılarını sayısal veriler kullanarak belirtiniz. (En fazla 3.000 karakter). Proje çıktısının devreye alınmasıyla birlikte kuruluşumuzun operasyonel süreçlerinde, ürün geliştirme kabiliyetinde ve rekabet gücünde belirgin iyileşmeler beklenmektedir. Öncelikle, yapay zeka tabanlı görüntü/ses analizi avantajının yeniden kullanılabilir bir Ar-Ge modeli haline gelmesi sayesinde kuruluşun yazılım geliştirme verimliliğinde %35’e varan hız artışı öngörülmektedir. Veri toplama, fiyat analiz süreçleri ve kullanıcı doğrulama iş akışlarının otomasyonuyla manuel operasyon yükü %40 azalacak, bu da insan kaynağı maliyetlerinde yılda yaklaşık 600.000 TL tasarruf sağlayacaktır. Aynı zamanda servislerden elde edilen kurumsal abonelik gelirlerinin artmasıyla platformun karlılık oranının ilk iki yıl sonunda %18’den %32’ye yükselmesi beklenmektedir. Yapay zeka modellerinin sahte veri tespitinde %90 üzeri doğruluk sağlaması, ürün kalitesini ve kullanıcı güvenini doğrudan artıracaktır. Bu sayede müşteri memnuniyet oranını %70’ten %92’ye, kullanıcı elde tutma oranını ise %50’den %78’e yükseltecektir. Sistem performansında hedeflenen geliştirmeler, sektördeki rakip çözümlere kıyasla %40 daha hızlı bir hizmet sunmamızı sağlayacaktır. Kuruluşun rekabet gücü açısından proje, şirketi Türkiye’de otomotiv bakım/onarım pazarında veri odaklı çözüm sunan ilk oyunculardan biri haline getirecek; bu konumlandırma sayesinde pazar payının üç yıl içinde %1’den %4,5’e yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca proje çıktısının ölçeklenebilir yapısı, yurtdışı açılım maliyetlerini %30 azaltacak ve Avrupa pazarına giriş süresini 12 aydan 7 aya düşürecektir. Sonuç olarak, proje; kuruluşun verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren ve teknik üstünlük sağlayan sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır..

Kâra Geçiş Noktası Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kâra geçiş süresini –hesaplamalarınızla birlikte- belirtiniz. (En fazla 3.000 karakter)

Proje kapsamında geliştirilecek InfoAuto platformu için toplam maliyetin, personel giderleri, altyapı kullanımı, lisanslar ve pazarlama maliyetleri dahil yaklaşık 3.2 milyon TL olması öngörülmektedir. Bu bütçenin %72’si Ar-Ge süreçlerine, %18’i ticarileşme hazırlıklarına, %10’u operasyonel giderlere ayrılmıştır. Projenin gelir modeli üç ana kaleme dayanmaktadır: - Servis/esnaf abonelik gelirleri - Reklam ve yedek parça entegrasyon geliri - Anonim veri raporları ve sektörel analiz satışları Pazar analizine göre başlangıç yılında Ankara–İstanbul–İzmir (büyükşehirler) özelinde 10.000 adet erken kullanıcı, minimum 1.000 adet servis/işletme abonesi ve aylık ortalama 150.000 TL reklam geliri hedeflenmektedir. Buna göre yıllık gelir: - Servis Abonelikleri: 1.000 işletme × ort. 900 TL = 900.000 TL / yıl - Reklam ve Parça İşbirlikleri: 1.800.000 TL/yıl - Veri Analiz Raporları: Yıllık 20 kurum × 25.000 TL = 500.000 TL /yıl Toplam yıllık brüt gelir: ≈ 3.2 milyon TL Operasyonel giderlerin yıllık yaklaşık 1.1 milyon TL olacağı varsayıldığında platformun yıllık net kazancı: 2.1 milyon TL Bu durumda ilk yıl sonunda maliyetlerin %65’inin karşılanacağı, ikinci yılın ilk çeyreğinde ise toplam yatırımın tamamen geri kazanılacağı hesaplanmaktadır. Buna göre projenin kara geçiş süresi: Proje başlangıcından itibaren ≈ 16 ay İkinci yıl sonundaki net karın 3.8milyon TL’yi, üçüncü yıl sonunda ise ölçeklenme etkisiyle 6 milyon TL’yi aşması beklenmektedir. Platform kullanıcı tabanı genişledikçe ve servislerin uygulamaya bağımlılığı arttıkça, müşteri edinme maliyeti üçüncü yıl sonrasında %40 azalacak ve karlılık oranı sürdürülebilir doğrusal bir artış gösterecektir. Sonuç olarak InfoAuto, geliştirme maliyetini 16 ayda amorti eden ve ölçeklendikçe karlılığı hızla yükselen bir iş modeli sunmakta bu da projeyi finansal açıdan yüksek geri dönüş potansiyeline sahip bir proje haline getirmektedir.

## D.2 ULUSAL KAZANIMLAR

Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz: - Ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkısı, - Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli, - Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar), - Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi, - Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı), - Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, - Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumlu etkileri - Proje çalışmalarında bilimsel yayına konu olabilecek çıktıları. (En fazla 5.000 karakter)

a) Ulusal bilgi birikimine ve teknolojik gelişime katkısı: InfoAuto projesi, otomotiv bakım-onarım sektöründe yapay zeka tabanlı görüntü/ses işleme ve fiyat analitiğini bir araya getiren Türkiye’deki ilk yerli dijital platform olacaktır. Proje, araç arızalarının makine öğrenmesiyle tanınması, fiyat manipülasyonunun veri bilimiyle önlenmesi ve sahte verilerin istatistiksel yöntemlerle ayıklanması gibi ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı özgün bir mimari oluşturacaktır. Bu çalışmalar, ülkemizde yapay zeka yetkinliğinin artmasına, veri güvenliği ve model optimizasyonu alanlarında akademik ve sektörel bilgi birikiminin gelişmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. b) Kuruluş içinde veya dışında yeni Ar-Ge alanları başlatma potansiyeli: Proje kapsamında geliştirilecek görüntü/ses işleme altyapısı, daha sonra farklı sektörlere ürünleştirilebilecek bir çekirdek teknoloji niteliği taşımaktadır. Böylece kuruluşumuz, otomotiv dışındaki alanlarda da Ar-Ge projeleri başlatma kabiliyeti kazanacak, kendi ekosisteminde iş birliklerini artırarak yeni teknoloji kümelenmelerine öncülük edecektir. c) Patent alma ve lisans/know-how satışı potansiyeli: Arıza tespitinde kullanılan hibrit YZ modeli, dinamik fiyat normalizasyon algoritması ve manipülasyon tespit modülü patentlenebilir niteliktedir. Proje sonunda hem yöntem patenti hem de yazılımın özgün modülleri için faydalı model başvurusu yapılması planlanmaktadır. Uzun vadede teknoloji, servis ağları, sigorta şirketleri ve otomotiv üreticilerine lisanslanabilir. Böylece ülkeye döviz kazandıran bir teknoloji ihracatı potansiyeli oluşacaktır. d) Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi: Platformun ticarileşmesi sonrası veri analizi, makine öğrenmesi, yazılım geliştirme, müşteri ilişkileri ve saha operasyonlarında yeni pozisyonlar açılacaktır. İlk üç yıl içinde doğrudan en az 20 nitelikli istihdam, dolaylı olarak ise sanayi işletmeleri ve servislerde fiyat şeffaflığının artmasına bağlı olarak %5’e yakın talep büyümesi öngörülmektedir. Bu büyüme, sektörde yeni işletmelerin açılmasına zemin hazırlayacaktır. e) Sektörel katkısı: Türkiye’de otomotiv bakım-onarım sektörü yıllık 150 milyar TL hacme sahiptir ve fiyat standardizasyonu bulunmamaktadır. Proje, sektörün dijitalleşmesini hızlandıracak, işletmeler arası adil rekabeti güçlendirecek ve veriye dayalı fiyatlandırma kültürü oluşturacaktır. Ayrıca yan sanayi, yedek parça üreticileri ve sigorta sektörüne veri sağlayarak bütün yapıya şeffaflık katacaktır. f) Sosyo-kültürel hayata katkısı ve toplumsal faydalar: Vatandaşların sanayide kandırılma endişesi azalacak, tüketici güveni artacaktır. Bölgesel fiyat farklarının görünür hale gelmesi, toplumsal eşitsizlikleri azaltacak, genç kullanıcıların teknoloji destekli karar verme bilinçlerini güçlendirecektir. Platform, yılda milyonlarca araç sahibinin ekonomik kaybını azaltarak hane bütçelerine doğrudan katkı sağlayacaktır. g) Çevresel ve canlılara etkisi: Erken teşhis edilen arızalar, ileride oluşabilecek büyük hasarları ve yedek parça israfını azaltacaktır. Bakım gecikmelerinin önüne geçilmesi, araçların daha verimli çalışmasını sağlayarak yakıt tüketiminde %3–7 arası düşüş yaratabilir. Bu durum, karbon salımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır. h) Bilimsel yayına konu olabilecek çıktılar: Geliştirilecek hibrit YZ modelleri, fiyat anomalisi tespit algoritmaları ve manipülasyon önleme mekanizmaları, ulusal/uluslararası akademik konferanslarda yayımlanabilir niteliktedir. Bu kapsamda IEEE, ACM ve SCI indeksli dergilerde en az 2 bilimsel yayın hedeflenmektedir. Ayrıca proje çıktılarının üniversite–sanayi iş birliği kapsamında derslerde ve uygulama laboratuvarlarında kullanılması mümkündür.

# E. RİSK VE FİNANSMAN YAPISI

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı (“B plan(lar)ınızı”) belirtiniz.

Risk; Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler; Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne düzeyde olabilir?; Alınan önleme rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar (“B Planı”). Olasılık (Yüksek / Orta / Düşük); Etki (Yüksek / Orta / Düşük). Yapay zeka modelinin düşük doğrulukla arıza tespit etmesi; Veri setinin genişletilmesi, farklı marka–model araçlardan toplu veri edinimi, modelin sürekli yeniden eğitilmesi; Orta; Yüksek; Yedek basit kural tabanlı sistem devreye alınır, dış uzmanlardan danışmanlık alınır, veri toplama kampanyası genişletilir. Servislerin sahte veya manipülatif fiyat verisi girmesi; Outlier detection, kimlik doğrulama, çoklu kaynak doğrulama (fatura yükleme); Orta; Yüksek; Manuel doğrulama ekibi devreye alınır, doğrulama için resmi kayıt entegrasyonları yapılır. Sunucu altyapısında performans veya ölçeklenme sorunları; Cloud auto-scaling, yük testleri, CDN kullanımı; Düşük; Yüksek; Ek sunucu kaynakları devreye alınır, kritik servisler mikroservislere bölünür. KVKK ve hukuki uyum gerekliliklerinde gecikme veya ihmal; KVKK danışmanlığı alınması, anonimleştirilmiş veri kullanımı, gizlilik politikalarının net hazırlanması; Düşük; Yüksek; Hukuki eksikler hızlıca giderilir, gerektiğinde veri toplama modülü geçici olarak kapatılır. API (Google Maps, SMS vs.) maliyetlerinin beklenenden yüksek olması; Kullanım optimizasyonu, ücretsiz kotaların verimli kullanımı; Orta; Orta; Alternatif API sağlayıcılarına geçiş yapılır (Mapbox, OpenStreetMap), yerli servis sağlayıcılarla anlaşma yapılır. Kullanıcı sayısının beklenenden düşük olması; Dijital pazarlama, kampanyalar, ücretsiz giriş paketi, işbirlikleri; Orta; Orta; Pazarlama bütçesi artırılır, servislerle ortak kampanyalar yapılır, kullanıcı teşvik programları eklenir.

Proje Çıktısının Ticarileşmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler Ticarileştirme aşamasında kuruluşunuzun karşılaşılabileceği olası engelleri (teknik, mali, hukuki, fikri mülkiyet hakları vb.) ve bu engellerin aşılmasına ilişkin planlarınızı belirtiniz. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olumsuz etkileri varsa, bunlara karşı almayı planladığınız önlemleri belirtiniz.

Risk; Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler; Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne düzeyde olabilir?; Alınan önleme rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar (“B Planı”). Olasılık (Yüksek / Orta / Düşük); Etki (Yüksek / Orta / Düşük). Servis/esnafın dijital platforma geçişe direnç göstermesi; Sektör temsilcileriyle erken aşamada görüşmeler, düşük maliyetli giriş paketleri, kolay kullanım eğitim videoları; Orta; Yüksek; Sahada satış ekibi kurulması, ücretsiz deneme süresi uzatılması, Oda/birliklerle protokol imzalanması. Fiyat karşılaştırma verilerinin hukuki açıdan Rekabet Kurumu tarafından sorgulanması; Veri anonimleştirme, kişisel veri işlememe, fiyatı işletme yerine kullanıcıların paylaşması; Düşük; Yüksek; Hukuki danışmanlık alınarak sistemin gerekli kısmı revize edilir; fiyat gösterimi yerine fiyat aralığı skor sistemine geçilir. Rakip firmaların piyasaya benzer bir çözümle hızlı giriş yapması; Patent/faydalı model başvurusu, güçlü marka konumlandırması, kullanıcı sadakati oluşturacak teşvikler; Orta; Orta-Yüksek; Reklam ve pazarlama bütçesi artırılır; servis tarafında özel anlaşmalar yapılarak rakiplerin erişimi zorlaştırılır. Pazarlama ve müşteri edinme maliyetlerinin beklenenden yüksek olması; Dijital reklam optimizasyonu, organik büyüme stratejileri, partnerlik modelleri; Orta; Orta; Daha düşük maliyetli kanallara geçilir (influencer, içerik pazarlama); B2B satış ekibi güçlendirilir.. Sunucu maliyetlerinin hızlı kullanıcı artışıyla birlikte artması; Auto-scaling kullanımı, CDN entegrasyonu, gereksiz log/veri saklama azaltılması; Orta; Orta; Yerli bulut sağlayıcılarına geçiş, mikroservis optimizasyonu yapılması.

Finansman Yönetimi Başvuru yapmakta olduğunuz destek programında desteklenen projelerde, proje harcamaları kuruluş tarafından yapıldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulur ve yapılan değerlendirme sonunda projeye ilişkin harcamaların belirli bir yüzdesi TÜBİTAK tarafından kuruluşa ödenir. Projeyi yürütmek için özkaynaklarınızın ve diğer finansman kaynaklarının yeterliliği ve almayı planladığınız tedbirlerle ilgili bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter)

Projenin uygulanabilmesi için gerekli toplam bütçenin yaklaşık 3.2 milyon TL olacağı öngörülmektedir. Bu bütçenin Ar-Ge personel giderleri, bulut altyapısı, veri toplama süreçleri, lisanslar, donanım ihtiyaçları ve ticarileşme öncesi hazırlık maliyetlerini kapsayacağı hesaplanmaktadır. Kuruluşumuz, proje harcamalarının TÜBİTAK tarafından geri ödenmesini beklemeden, gerekli tüm giderleri özkaynaklarıyla karşılayabilecek finansal yapıya sahiptir. Proje süresince düzenli nakit akışının sağlanması için şirket bütçesinde Ar-Ge projelerine ayrılan kalem kullanıma hazır durumdadır. Destek programının mahiyeti gereği harcamaların önce kuruluş tarafından yapılması, ardından TÜBİTAK’a raporlanarak belirli oranda geri alınması beklenmektedir. Bu nedenle kuruluşumuz, proje başlangıcında 6 aylık gideri karşılayacak finansal tampon ayırmış, ayrıca operasyonel riskleri minimize etmek amacıyla bankalardan kısa vadeli işletme kredisi limiti ve gerektiğinde kullanılabilecek şirket içi fon rezervi oluşturmuştur. Proje planlaması yapılırken tüm harcamalar aylık nakit akış tablosuna işlenmiş, giderlerin yoğunlaştığı Ar-Ge aylarında finansal yükü dengelemek için taksitlendirme, hizmet kiralama ve maliyet dağıtım yöntemleri tercih edilmiştir. Bulut altyapısı ve veri işleme maliyetlerinin artması olasılığına karşı kullanım optimizasyonu yapılmış bir model benimsenerek gereksiz maliyetler engellenmiştir. Proje gelirlerinin ikinci yıl itibarıyla başlaması beklendiğinden, kuruluşun operasyonel sürdürülebilirliği için gelirler gerçekleşmeden önceki dönemi tamamen özkaynakla yönetebilecek bütçe güvencesi sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin bir kısmı şirketin uzun vadeli ürün stratejisiyle örtüştüğü için bu projeye ayrılan kaynaklar orta vadede yeni ürünlerin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Finansal risklerin azaltılması amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: - Nakit akışının aylık olarak takip edilmesi ve sapmaların anında düzeltilmesi, - Harcamaların en az %15 oranında esneklik payı içeren bütçe ile yönetilmesi, - Gerektiğinde yatırımcı desteği veya teknoloji fonlarıyla ortak finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi, - Maliyet etkin satın alma politikalarının uygulanması, - Kritik gider kalemlerinin alternatif sağlayıcılarla karşılaştırılması. Sonuç olarak kuruluşumuz, özkaynak yapısı, finansal tamponu, gerekirse devreye alınabilecek ek sermaye olanakları ve harcama kontrol mekanizmaları sayesinde, projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan tüm mali süreçleri güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetebilecek kapasiteye sahiptir.

# F. PROJE BÜTÇESİ

## F.1 - PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M011)

| Proje Adı | InfoAuto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Unvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
|  |  | YZ Model Geliştirme | Kıdemli Veri Bilimci | 0.60 | 8 ay | 4.8 | 45.000 | 216.000 |
|  |  | Backend API Tasarımı | Yazılım Mühendisi | 0.50 | 8 ay | 4.0 | 35.000 | 140.000 |
|  |  | Mobil Uygulama Geliştirme | Flutter Developer | 0.70 | 7 ay | 4.8 | 30.000 | 147.000 |
|  |  | Veri Etiketleme & Test | Araştırmacı | 0.40 | 6 ay | 2.4 | 18.000 | 43.000 |
|  |  | Proje Yönetimi | Proje Yöneticisi | 0.30 | 12 ay | 3.6 | 40.000 | 144.000 |
| İŞ PAKETİ ADAM-AY TOPLAMI = |  |  |  |  |  | 19.7 Adam-Ay | 690.200 TOPLAM | TL |

## F.2 - SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M012)

| Proje Adı | InfoAuto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seyahati Yapacak Kişinin Adı Soyadı |  | Firmadaki Unvanı | Seyahat Açıklaması | Seyahatin Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Şehir/Ülke | Tutarı (TL) |
|  |  | Kıdemli Veri Bilimci | Farklı marka/model araçlardan veri toplama, servislerden arıza görüntüsü ve ses kayıt datası edinimi | YZ modelinin eğitimi için veri çeşitliliğinin sağlanması | Ankara | 14.500 TL |
|  |  | Backend Yazılım Mühendisi | Sanayi sitelerinde pilot çalışma testleri, servislerle entegrasyon gereksinim analizi | Backend API ihtiyaçlarının gerçek saha verisine göre netleştirilmesi | Ankara | 9.800 TL |
|  |  | Proje Yöneticisi | Ankara Sanayi Odası, İstanbul Oto Sanayi ve İzmir Şoförler Odası ile görüşmeler | Ticarileşme planı, partnerlik ağları ve veri paylaşım protokolünün oluşturulması | Ankara | 22.000 TL |
|  |  | Mobil Uygulama Geliştiricisi | Pilot işletmelerde mobil uygulama kullanım testi, kullanıcı geri bildirim toplama | UI/UX geliştirmelerinin saha kullanımına uygun optimize edilmesi | Ankara | 8.700 TL |
|  |  |  |  |  | TOPLAM | 55.000 TL |

## F.3 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ  MALİYET FORMU (M013)

| Proje Adı |  | InfoAuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra no | Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı |  | Adet | Kapasite | Teknik Özellik | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Proje Sonrası Kullanım Yeri/Amacı |  | Birim Fiyatı (USD) | Toplam Tutarı (TL) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ar-Ge | Üretim |  |  |  |
| 1 | Yüksek Performanslı Eğitim Sunucusu (GPU Server) |  | 1 | 24 GB GPU, 64 GB RAM | NVIDIA RTX 4090 destekli | YZ model eğitimi, büyük veri işleme | Ar-Ge |  | 3,500 USD | 112,000 TL |  |
| 2 | Google Cloud GPU Kredisi |  | 1 | 6 aylık kullanım | T4 / A100 GPU destekli | Model eğitimi ve dağıtık işlem | Ar-Ge |  | 1,200 USD | 38,400 TL |  |
| 3 | Mobil Test Cihaz Seti (Android + iOS) |  | 2 | 128 GB. | Farklı marka-model cihazlarla test | Model eğitimi ve dağıtık işlem | Ar-Ge |  | 700 USD | 44,800 TL |  |
| 4 | Profesyonel Mikrofon + Ses Kayıt Kiti |  | 1 | 24-bit | Motor ses analizi için yüksek doğruluk | Arıza tespiti için ses verisi toplama | Ar-Ge |  | 300 USD | 9,600 TL |  |
| 5 | OBD-II Araç Veri Okuma Cihazı |  | 3 | CANBUS | Sensör verisi elde etme | Arıza etiketleme ve doğrulama | Ar-Ge |  | 150 USD | 14,400 TL |  |
| 6 | JetBrains All-Products Yazılım Lisansı |  | 2 | 1 yıllık | IntelliJ, PyCharm, WebStorm | Backend & ML geliştirme | Ar-Ge |  | 300 USD | 19,200 TL |  |
| 7 | FlutterFlow / Figma Pro Lisansı |  | 2 | 1 yıllık | UI/UX tasarım | Mobil uygulama tasarımı | Ar-Ge |  | 200 USD | 12,800 TL |  |
| 8 | YZ Eğitim Veri Seti Satın Alımı (Araç Arıza Görselleri) |  | 1 | 50k görüntü. | Labeled dataset | Model doğruluğunu artırma | Ar-Ge |  | 500 USD | 16,000 TL |  |
| 9 | Alan Adı + SSL + DNS Yönetimi |  | 1 | 1 yıllık | Güvenli bağlantı | Platform yaygınlaştırma |  | Üretim | 80 USD | 2,560 TL |  |
| 10 | Sunucu Optimizasyon Yazılımları (Monitoring Tools) |  | 1 | 1 yıllık | Grafana/Datadog/Prometheus | Performans izleme | Ar-Ge | Üretim | 250 USD | 8 ,000TL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | 277,760 TL |  |

## F.4 - AR-GE ve TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU (M014)

| Proje Adı | InfoAuto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar-Ge’nin Yaptırıldığı Kuruluş |  | Yaptırılan İşin Açıklaması | Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi | Tutarı (TL) |
| Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi |  | Geliştirilen YZ modellerinin akademik doğrulanması ve optimizasyonu | İP2 kapsamında model başarısının bilimsel testlerle kanıtlanması | Kuruluş bünyesinde bulunmayan ileri seviye akademik derinlik ve bağımsız akademik test ihtiyacı | 100.000 TL |
| TSE veya Akredite Yazılım Test Laboratuvarı |  | ISO/IEC 25010 ve 29119 standartlarına göre yazılım fonksiyonel ve güvenlik testleri | İP4 son teslimi öncesi sistemin güvenilirliğinin ve KVKK uyumunun onaylanması | Sistemin tarafsız bir kuruluş tarafından akredite testlerden geçirilmesi ve yasal uyum sertifikasyonu gerekliliği | 65.000 TL |
|  |  |  |  | TOPLAM | 165.000 TL |

## F.5 - HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M015)

| Proje Adı | InfoAuto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hizmetin Alındığı Kuruluş |  | Hizmetin Açıklaması | Hizmet Alımının Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Hizmet Alım Gerekçesi | Tutarı (TL) |
| Bağımsız Hukuk ve Danışmanlık Ofisi |  | KVKK uyum süreci, kullanıcı sözleşmelerinin hazırlanması ve veri anonimleştirme protokollerinin denetimi | Kullanıcıların servis fişi/fatura yüklemesi ve kişisel verilerin korunması süreçlerinin yasal zemine oturtulması | Kuruluş bünyesinde uzman hukukçu bulunmaması ve verilerin yasalara tam uyumlu işlenmesinin zorunlu olması | 35.000 TL |
| UI/UX Tasarım ve Strateji Ajansı |  | Kullanıcı deneyimi analizi, mobil arayüz prototiplerinin optimizasyonu ve erişilebilirlik testleri | İP4 kapsamında mobil uygulamanın teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için en sade ve etkili hale getirilmesi | Kullanıcı odaklı tasarımın profesyonel metotlarla yapılması ve pazar başarısının artırılması hedefi | 30.000 TL |
|  |  |  |  | TOPLAM | 65.000 TL |

## F.6 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M016)

| Proje Adı |  | InfoAuto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme Adı |  | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Miktarı ve Birimi | Miktarın Gerekçelendirilmesi | Birim Fiyatı (USD) | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
| 1 | Araç Motor Yağı Örnek Seti |  | Arıza ses ve titreşim testi sırasında gerçek çevre koşullarında deney yapmak | 5 adet | Farklı viskozite sınıflarını test etmek için gerekli | 20 USD | 640 TL | 3.200 TL |
| 2 | Fren Balatası Örnek Seti |  | Görüntü işleme modeli için arızalı/sağlam balata örnekleri toplamak | 10 adet | Eğitim verisi çeşitliliği artırmak için | 15 USD | 480 TL | 4.800 TL |
| 3 | Kablo & Sensör Bağlantı Seti |  | Ses/mekanik titreşim sensörlerinin araçlara bağlanması | 8 adet | Her test aracına ayrı bağlantı için | 10 USD | 320 TL | 2.560 TL |
| 4 | Harici SSD (1 TB) |  | Büyük hacimli görüntü ve ses verilerini depolamak | 2 adet | Model eğitiminde yüksek hızlı veri aktarımı için | 120 USD | 3,840 TL | 7.680 TL |
| 5 | Ses Yalıtımlı Test Kutusu Malzemeleri |  | Mikrofon ve titreşim sensörleri için gürültü kontrollü ortam oluşturma | 1 set | Ses analizi doğruluğunu artırmak için | 80 USD | 2,560 TL | 2.560 TL |
| 6 | Endüstriyel Temizlik Seti |  | Motor ve parçaların görüntü işleme için temiz şekilde hazırlanması | 5 adet | Kameranın veri kalitesi için gerekli | 8 USD | 256 TL | 1280. TL |
| 7 | Tripod + Telefon Tutucu Seti |  | Mobil cihazlardan arıza görüntüsü/video kaydı almak | 3 adet | Farklı açılardan stabil çekim için | 25 USD | 800 TL | 2.400 TL |
|  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | 25.220 TL TL |

## F.7 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL) (M030)

| Proje Adı : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maliyet Kalemi | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | TOPLAM (TL) | TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI (%) |
|  | I | II | I | II | I | II |  |  |
| Personel | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 120.000 | 60.000 | 0 | 690.000 TL | 52% |
| Seyahat | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 TL | 4% |
| Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 280.000 TL | 21% |
| Yurtiçi Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 TL | 12% |
| Yurtdışı Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 TL | 0% |
| Yurtiçi Hizmet Alımı | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 0 | 65.000 TL | 5% |
| Yurtdışı Hizmet Alımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 TL | 0% |
| Malzeme | 20.000 | 8.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.320 TL | 2% |
| TOPLAM MALİYET | 430.000 | 358.320 | 252.000 | 150.000 | 88.000 | 0 | 1.283.320 TL | 100 |
| BİRİKİMLİ MALİYET | 430.000 | 358.320 | 252.000 | 150.000 | 88.000 | 0 | 1.283.320 TL | 100 |
| PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY |  |  |  |  |  |  | 20 |  |

# G.EKLER